RFIDAK

品牌 Logo 设计需求单

Logo Design Brief for External Designer

设计目标 · 品牌信息 · 风格要求 · 交付清单 · 审核流程

Shenzhen RFIDAK Co., LTD

www.rfidak.com · info@rfidak.com

编制日期:2026 年 4 月 23 日 · v1.0

# 1. 项目背景

RFIDAK 是一家成立于 2008 年的 B2B RFID 智能产品制造商,总部位于中国深圳,产品覆盖 RFID 卡、标签、腕带、钥匙扣、读写器等。公司过去以工厂贴牌为主,2026 年起品牌升级,目标是在 12 个月内成为 RFID 腕带细分赛道的 Top 5 国际品牌。

当前网站(www.rfidak.com)使用文字拼写 "PROUDTEK" / "RFIDAK" 作为 Logo,缺少图形标识。在浏览器标签、社交分享卡片、搜索结果摘要、工厂名片、产品包装、参展物料等所有需要品牌快速识别的场景,都因此扣分。

本次设计目标:产出一套可以同时支撑 B2B 工厂型品牌专业感 + 未来面向国际高端客户的 Logo 系统。

# 2. 品牌基础信息

| 字段 | 值 |
| --- | --- |
| 品牌名称(英文,主用) | RFIDAK |
| 公司全名(法务) | Shenzhen RFIDAK Co., LTD |
| 行业 | B2B RFID 智能卡 / 标签 / 腕带 / 读写器制造 |
| 成立时间 | 2008(品牌沿用,2026 年视觉升级) |
| 所在地 | 中国深圳 |
| 目标市场 | 全球 B2B,主力:北美、欧洲、中东、东南亚 |
| 典型客户 | 酒店集团采购、门禁系统集成商、工业洗衣厂、主题公园、物流企业、零售/服装品牌 |
| 产品价位定位 | 中高端(非最低价工厂,也非高档精品),强调品质 + 工艺稳定 |
| 现有主色 | #0d7377(teal 青色)作为品牌识别色,已大规模使用在现网站 |
| 现有辅色 / 暗色底 | #0b2a30 / #1a4040 / #072a31(深青黑色系) |
| 域名 / 邮箱 | www.rfidak.com · info@rfidak.com |
| 现有字体(正文) | Poppins(无衬线,英文) |
| 是否有中文品牌? | 无。Logo 仅需英文,不用考虑中文字形 |

## 2.1 品牌个性关键词

希望 Logo 能传达下列 5 个品牌个性,按重要性降序:

- 可靠(Reliable) — 18 年连续制造,不是昙花一现的小作坊

- 技术 (Technical) — 核心是 RFID 射频技术,不是消费类品牌

- 全球化(Global) — 服务 50+ 国家,不要东方民族元素

- 工艺(Craftsmanship) — 硬件制造,对材料/工艺敏感

- 面向采购(Procurement-friendly) — 买家是 B2B 采购经理,不是终端消费者

## 2.2 品牌个性反面(绝对不要)

- 可爱 / 卡通 / 萌系

- 过度华丽 / 花式 / 西风洛可可

- 民族 / 中国风 / 龙凤图腾

- 儿童玩具 / 教育类视觉

- 过度金属反光 / 渐变 / 霓虹(会在小尺寸糊掉)

- Web3 / Crypto / AI / 元宇宙风格

# 3. 设计方向指引

## 3.1 核心视觉隐喻(任选 1-3 个探索,不必全部堆叠)

- RFID 波形 — 无线信号同心弧,传达 "射频无接触识别" 的核心技术点

- 芯片脚 / 电路板金属走线 — 硬件工业感

- 指纹 / 身份纹路 — 呼应 "智能识别" 的品牌本质

- 徽章 / 盾牌 — 信任、质量管理、B2B 靠谱感

- 字母 R 或 RK 的现代几何化处理 — 品牌首字母直给

- 环形 / 闭环 — 暗示完整的 RFID 产品链(卡-标签-读写器-应用)

## 3.2 版式形态(必须同时满足)

| 使用场景 | 要求 | 最小尺寸 | 示例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 网站 Header(桌面) | 水平版(图形 + 文字) | 高度 ≥ 40px | 现在的 PROUDTEK 位置 |
| 网站 Header(移动) | 仅图形 mark 或短版文字 | 高度 ≥ 32px | 移动端导航栏 |
| Favicon / 浏览器标签 | 纯图形 mark,极简 | 16x16 px 可识别 | 浏览器页签小图 |
| 社交分享 OG Image 中央 | 水平版 + 品牌描述 | 800x400 居中区 | LinkedIn / Twitter 分享卡 |
| 产品包装 / 名片 | 水平版或垂直版 | 高度 ≥ 20mm 印刷 | 出货盒封箱 |
| 工厂门头 / 展会背板 | 超大水平版 + 英文 tagline | 3-5 米宽 | 参展主视觉 |
| 单色打印 / 传真 | 纯黑或纯白,无渐变 | 16pt 可读 | Invoice / PO 文档 |

## 3.3 色彩规范(硬性要求)

Logo 必须在以下 3 种配色状态下都清晰可读。提交稿务必包含这 3 个版本:

主色版(Default · 品牌 teal)

- 主色:#0d7377(RGB 13/115/119 · HSL 182°/80%/26%) — 已在官网大面积使用

- 深色底时改用:#4fd1c5 或更亮的 teal,保持对比度 ≥ 4.5:1

单色版(Monochrome)

- 纯黑 #000000 用于浅色印刷品

- 纯白 #FFFFFF 用于深色背景

反色版(Reverse)

- 深色底上用白色或超亮 teal 的反色版

- Logo 周围需预留安全间距(clear space),至少 = mark 高度的 25%

## 3.4 字体提示

- 文字部分建议用几何无衬线字体,风格类似:Poppins / Inter / IBM Plex Sans / Sharp Sans / Neue Haas Grotesk

- 字重建议 Semi-Bold 或 Bold(500-700),不要 Thin/Light(小尺寸会糊)

- 字间距稍宽(tracking +50-100 units)以体现工业感

- RFIDAK 5 个字母,不要自创古怪变形字,保持标准几何字形

# 4. 参考案例(学习其结构,不抄袭)

请研究以下 RFID / 工业 B2B 品牌的 Logo,理解它们为何在行业里显得 "靠谱":

| 品牌 | URL | 值得学习的地方 |
| --- | --- | --- |
| HID Global | hidglobal.com | 红色方形图标 + 全大写无衬线字体,单色也能看清,是访问控制行业标杆 |
| Impinj | impinj.com | 小写字体 + 独特 i 点,现代 SaaS 感,但信息量不大 |
| Identiv | identiv.com | 品牌色 + 清晰的字母造型,适合小尺寸 |
| Zebra Technologies | zebra.com | 斑马图形极具识别度但复杂,可作为反面 — RFIDAK 要更精简 |
| Avery Dennison Smartrac | smartrac.com | 文字为主,但工业感通过字体选择和颜色达成 |
| SML RFID | sml-rfid.com | 字母组合 + 简洁符号,B2B 工厂常见套路 |
| Alien Technology | alientechnology.com | 超简单文字 + 绿色,反例式简洁 |

重要提示: 以上均为参考,禁止直接模仿或复制任何上述品牌的 mark 图形,必须原创。

# 5. 交付物清单(验收标准)

设计师必须一次性交付以下所有文件,缺一不可。建议打包成一个 zip,目录结构如下:

## 5.1 文件清单

RFIDAK-Logo-Package-v1.zip

- 01-source/ — 源文件

  - RFIDAK-logo.ai 或 RFIDAK-logo.sketch / .fig(设计师使用的原生源文件)

  - RFIDAK-logo-master.svg(矢量主文件,无光栅)

- 02-horizontal/ — 水平版(图形 + 文字并排)

  - RFIDAK-horizontal-color.svg(主色版)

  - RFIDAK-horizontal-black.svg(黑色版)

  - RFIDAK-horizontal-white.svg(白色反色版)

  - RFIDAK-horizontal-color-1024.png(Transparent bg)

  - RFIDAK-horizontal-color-512.png

  - RFIDAK-horizontal-color-256.png

- 03-stacked/ — 垂直版(图形在上,文字在下)

  - 同上 3 种配色 × SVG + 3 尺寸 PNG

- 04-mark-only/ — 仅图形符号(纯 icon,无文字)

  - mark-color.svg / mark-black.svg / mark-white.svg

- 05-favicon/ — 浏览器标签用

  - favicon.svg(矢量,主流浏览器优先)

  - favicon-32.png / favicon-16.png

  - apple-touch-icon.png(180x180,圆角安全区)

- 06-social/ — 社交分享用

  - og-image.png(1200x630,中央为 logo + tagline)

  - twitter-card.png(1200x600)

  - linkedin-banner.png(1584x396,公司页封面)

- 07-guidelines/ — 品牌使用规范

  - RFIDAK-Brand-Guidelines.pdf(至少 8 页,含色卡 / 字体 / 间距 / 错误用法)

- 08-preview/ — 实景预览(设计师做好,证明 Logo 在真实场景可用)

  - on-white-background.png

  - on-dark-teal-background.png

  - on-product-box.jpg(合成到一个产品包装盒上)

  - on-business-card.jpg(合成到一张名片上)

  - on-website-header.jpg(合成到网站 header 位置)

## 5.2 技术规格硬指标

- SVG 文件必须是简化路径(path count ≤ 20),便于在小尺寸下清晰

- 所有颜色必须定义为 Hex(#0d7377)而非 Pantone(避免屏幕偏色)

- 矢量源文件字体必须 outlined / converted to curves(避免字体缺失)

- 所有 PNG 必须透明背景(除了社交 og-image)

- favicon.svg 必须在 16x16 像素模拟浏览器渲染下仍可识别

- 横版 Logo 宽高比建议控制在 3:1 到 5:1 之间

# 6. 设计流程与审核

## 6.1 四个阶段(合计 7-14 天)

| 阶段 | 时长 | 交付物 | 审核重点 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stage 1 · 方向草图 | 2-3 天 | 5-8 张黑白草图方案(mark 概念,不必完整) | 方向对不对,是否符合品牌个性 5 个关键词 |
| Stage 2 · 深化 3 稿 | 3-5 天 | 从草图选 3 个方向,各做 1 个完整版本(含水平 + 垂直 + mark) | 视觉辨识度、工业感、与参考案例的差异化 |
| Stage 3 · 定稿 + 迭代 | 2-3 天 | 从 3 稿选定 1 稿,微调颜色 / 间距 / 比例 / 字重 2-3 轮 | 细节打磨,商业可用性 |
| Stage 4 · 全包交付 | 2-3 天 | 按第 5 节交付清单全量打包输出 | 文件完整、技术指标合规 |

## 6.2 审核反馈原则

- 每个阶段只给 1 次集中反馈(避免零碎修改拖进度)

- 反馈必须具体:"第 3 稿 mark 过大" 而不是 "感觉不太对"

- 不接受 "再看看" 这种无方向反馈,如果不确定就按设计师建议走

- Stage 3 最多 3 轮微调,超出按额外工时计费

## 6.3 版权与使用

- 交付后所有源文件、矢量、PNG 的完整知识产权归 Shenzhen RFIDAK Co., LTD 所有

- 设计师可保留作品集展示权(但不可声明 RFIDAK 授权其再创作)

- 设计师签署 NDA(本项目 brief 不对外)

- 如果设计师使用了任何第三方字体、素材、图案,必须在交付时声明授权情况

# 7. 预算与时间

## 7.1 预算区间(二选一,按渠道)

| 渠道 | 价格区间 | 适合情况 | 推荐平台 |
| --- | --- | --- | --- |
| Fiverr / 99designs 国际 | $100 - $500 USD | 测试型,快速出方案,品质浮动大 | fiverr.com 筛 Level 2+ 设计师 / 99designs 众包比稿 |
| 国内独立设计师 | ¥3,000 - ¥8,000 RMB | 性价比高,沟通无障碍 | 站酷找作品对味的设计师 / 猪八戒挂单 |
| 设计工作室 | ¥15,000 - ¥50,000 RMB | 高品质、完整品牌手册 | 小红书搜 "品牌全案设计" / 直接联系深圳本地工作室 |
| AI 辅助(DIY) | ¥0 - ¥500 | 极限预算 + 老板有审美 | Looka / Brandmark + 自己用 Figma 精修 |

## 7.2 时间节点

- Day 0:发出此 brief,开始对接设计师

- Day 3:Stage 1 草图交付,第 1 次审核

- Day 8:Stage 2 三稿交付,第 2 次审核

- Day 12:Stage 3 定稿 + 微调

- Day 14:Stage 4 全量交付

建议总期限:14 个自然日内完成。超过 14 天的设计师不推荐(要么效率低,要么不重视这个单)。

# 8. 成功标准(Go-Live 检查表)

Logo 交付后,以下 12 项必须全部通过才算成功:

- 在白色背景上,16x16 像素缩略时 mark 图形仍可识别

- 单色黑版打印在传真纸上仍然清晰

- 在 #0b2a30 深青黑底上,反色版对比度 ≥ 4.5:1

- Logo 与 HID / Impinj / Identiv / Zebra / SML 的 Logo 放在一起,辨识度清晰,不会被误认

- Google 反向图像搜索 mark,没有任何现有品牌的 Logo 近似冲突

- favicon.svg 在 Chrome / Firefox / Edge / Safari 浏览器标签上都能正常显示

- apple-touch-icon 在 iPhone 添加到主屏时显示正确,无白边

- og-image 在 LinkedIn / Twitter / WhatsApp / WeChat 分享卡片上显示正确

- 合成到产品包装盒 / 名片 / 网站 header 的 3 张预览图都看上去自然协调

- Brand Guidelines PDF 完整覆盖 8 个页面主题:色卡 / 字体 / 间距 / 错误用法 / 缩放比例 / 应用场景 / 联系 / 版权

- 所有源文件、矢量、PNG 打包 zip ≤ 100 MB,可以用邮件附件发送

- 全套文件可被网站开发人员直接替换进 public/favicon.svg + src/components/Header.astro 的 Logo 位置

# 9. 联系方式

项目发起人及审核人:

- 邮箱:info@rfidak.com

- WhatsApp:+86-186-6582-0632

- 公司网址:www.rfidak.com

- 参考当前网站色系 / 字体 / 整体调性

请设计师回复以下 3 个问题以确认可以开工:

- 你看过 www.rfidak.com 现网站了吗?对品牌现有视觉语言的印象是什么?

- 你擅长的 Logo 风格是什么?能分享 3-5 个你之前做过的 B2B 工业 Logo 作品链接吗?

- 按这份 brief 的要求,你能在 14 个自然日内完成吗?报价是多少?

确认 OK 的设计师,我们会在 24 小时内支付 30% 定金启动项目。

—— Brief 编制:Claude (Anthropic) · 2026-04-23 · 供 Shenzhen RFIDAK Co., LTD 使用